Organisation de la Direction des Systèmes d’Information et Numérique

| Date | Version | Rédaction | Vérification | Validation | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/07/2023 | V4.0 |  |  |  | Modification mise en forme et ajout d’information |

Si vous constatez que le document est incomplet ou obsolète, veuillez en aviser le validateur, le rédacteur ou la chargée qualité/gestion des risques, afin de le mettre à jour.

1	Objet	3

2	Domaine d’application	3

3	Généralité	3

3.1	Présentation	3

3.2	Les locaux	3

4	Organisation	3

4.1	Les différents niveaux de décision	4

4.2	Communication interne et externe	4

4.3	Gestion des plannings	5

4.4	Télétravail internet	6

4.5	Astreintes	7

5	Organisation des réunions importantes	7

5.1	COPIL	7

5.2	Commission SI	8

5.3	Présentation des applications critiques	8

5.4	Réunions institutionnelles	8

6	Processus projets	9

6.1	Demande et Validation du projet	9

6.2	Expression des besoins	9

6.3	Phase de recette	9

7	Sécurité, qualité, gestion des risques	10

7.1	Sécurité	10

7.2	Gestion documentaire interne	11

7.3	Traçabilité	12

7.4	Gestion des incidents	13

8	Ressources	13

8.1	Ressources humaines	13

8.2	Ressources informatiques	14

8.3	Demande de nouveaux moyens	14

8.4	Suivi des affectations d’équipement	16

9	Exploitation	16

# Objet

Ce document vise à définir le fonctionnement et l'organisation de la Direction des Systèmes d'Information et Numérique (DSIN) au sein du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT).

# Domaine d’application

Ce document s'applique de manière exhaustive à l'ensemble de la DSIN. Son champ d'application couvre l'ensemble des activités et responsabilités relevant de la Direction des Systèmes d'Information et Numérique au sein du GHT.

# Généralité

## Présentation

La direction du système d'information et numérique est organisée en cinq équipes distinctes, chacune ayant des domaines spécifiques d'intervention. Ces équipes mobiles opèrent sur les deux sites du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), à savoir le Centre Hospitalier de Saint-Denis (SD) et le Centre Hospitalier de Gonesse (GO). Voici une brève description de chaque équipe :

- L’équipe poste de travail informatique (PTI)

- L’équipe infrastructure

- L’équipe dossier patient informatisé (DPI)

- L’équipe Administratif-Médicotechnique-Interopérabilité (AMTI)

- L’équipe transversale : Comprend les agents directement rattachés au Directeur des Systèmes d'Information (DSI), les stagiaires, les apprentis et le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI).

Il est à noter que seule l'équipe PTI dispose de deux équipes dédiées, chacune intervenant sur un site spécifique (SD et GO). Cette segmentation vise à optimiser la gestion du système d'information dans un environnement hospitalier complexe, en tenant compte des spécificités de chaque équipe et des exigences propres à chaque site du GHT.

## Organisation des Espaces pour Chaque Équipe

Au sein des deux sites, des espaces dédiés sont réservés à chaque équipe de la Direction des Systèmes d'Information et Numérique (DSIN).

En raison de la mobilité du DSIN, les bureaux et postes de travail ne sont pas nominatifs, mais sont attribués à l'ensemble de l'équipe. Afin d'assurer une uniformité dans la configuration des postes de travail, chaque équipe doit retrouver l'ensemble de ses outils dans des conditions équivalentes. Voici l'organisation spatiale pour chaque équipe :

- Équipe PTI

- Gonesse : Bureau situé face au secrétariat, avec un bureau dédié pour les bancs de test en face du bureau du DSI et une salle de stockage.

- St Denis : Locaux situés après la porte coupe-feu.

- Équipe Infrastructure :

- Gonesse : Bureau à côté des syndicats.

- St Denis : Deux bureaux situés à côté de la DSI Adjointe.

- Équipe DPI :

- Gonesse : Bureau A0BD206

- St Denis : Bureau face aux deux bureaux de l'infrastructure, partagé avec AMTI.

- Équipe AMTI :

- Gonesse : Bureau A0BA105.

- St Denis : Bureau partagé avec l'équipe DPIG, ainsi que les bureaux de la responsable de domaine et de la DSI adjointe.

- Équipe Transversale :

- Gonesse : Bureau face à l'équipe PTI.

- St Denis : Deux bureaux face à la porte d'entrée.

Merci à chaque équipe de veiller à ce que les équipements soient configurés de manière identique pour assurer une expérience de travail homogène.

# Organisation

## Les différents niveaux de décision

Il existe plusieurs niveaux de validation au sein de la DSIN :

- Niveau 1 – La Hotline :

Traitement des actions conformes aux procédures validées pour les demandes de dépannage bureautique touchant un utilisateur ou un équipement.

- Niveau 2 – L’infrastructure :

Prise en charge d'actions de dépannage simples ayant un impact sur plusieurs utilisateurs ou agents. Aucune conséquence significative sur la sécurité, le budget, ou les modifications de maintenance.

- Niveau 3 – Responsable de domaine :

Intervention sur des actions de dépannage, de suivi de projet défini et répertorié dans le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) ou dans le cadre de la maintenance évolutive du référentiel existant. Aucune modification organisationnelle ou de sécurité résultant de ces actions.

Impact financier inférieur à 5 k€.

- Niveau 4 – Directeur des systèmes d'information :

Il s’agit de l’ensemble des actions ayant un impact sur :

- L’organisation de la DSIN, incluant l'affectation de charges, les modifications de postes, la prise en charge de nouveaux équipements ou de nouveaux projets, etc.

- Le budget du Système d'Information (SI), couvrant les prévisions budgétaires, les paiements et l'utilisation des ressources disponibles (création de VM, attribution d'espace supplémentaire, etc.).

- La sécurité du SI, que ce soit dans le cadre des projets ou de l'exploitation, ainsi que les modifications structurelles des référentiels.

Voir les fiches de poste pour l'ensemble des métiers

## Communication

La communication doit respecter un protocole hiérarchique a l'image de celle du service.

La communication envers les groupes de travail ou les référents métiers est assurée par le chef de projet et/ou le responsable du domaine.

Les Comités de pilotage sont préparés conjointement par le chef de projet et le responsable de domaine, puis ils sont soumis à la validation de la Direction des systèmes d’information (DSI).

En cas d'absence, cette validation est assurée par le DSI adjoint.

La communication envers les instances internes, externes et la Direction Générale est élaborée par le responsable de domaine, puis elle est validée et transmise par le DSI. En cas d'indisponibilité du DSI, une validation par le Directeur de site est requise.

Pour ce qui est de l’exploitation quotidienne, les informations destinées aux agents de l’hôpital (telles que les notes de services) ou à un large groupe sont préparées par le responsable du domaine concerné. La validation et l'envoi de ces informations sont assurés par le DSI. En cas d'absence prolongée, le responsable de domaine concerné prendra en charge l'envoi de ces communications.

## Gestion des plannings

### Généralités

Gestion des réunions

Les réunions doivent être partagées via messagerie et classifiées en fonction de leur état :

  - "À faire"

  - "Pris en charge par MBE" (pour Miassa BELKEBLA)

  - "Pris en charge par SCA" (pour Stephanie CALDEIRA)

  - "Fait"

  - "Annulé"

Lors de la planification des réunions, il est essentiel de spécifier clairement l'objectif et de choisir un titre explicite.

Il est fortement déconseillé de copier-coller une longue liste d'échanges antérieurs sur le sujet afin de protéger la confidentialité des informations propres à la DSIN.

En cas de doute quant à l'objectif de la réunion, il est recommandé de demander des clarifications.

Réunions en visioconférence

Il est recommandé de privilégier les réunions avec les fournisseurs en visioconférence pour simplifier la logistique. Les rencontres en personne impliquent souvent une complexité logistique importante, y compris la coordination des participants sur deux sites, la réservation de salles si nécessaire, et la gestion des déplacements.

En cas de nécessité ou de forte préférence pour une réunion en personne, il est fortement conseillé de ne pas inclure de lien visioconférence dans l'invitation pour éviter toute confusion.

Cette recommandation s'applique également au deuxième entretien d'embauche.

Gestion du Temps

Il est primordial de dédier des plages horaires spécifiques au travail individuel pour faire progresser les projets prioritaires, de préférence entre 9h et 18h. Cette recommandation s'applique également aux pauses déjeuner, qui ne doivent pas être négligées.

### Organisation des réunions de pilotage

Les réunions de grande importance doivent être précédées de réunions préparatoires. Pour toutes ces réunions, un rappel de l'ordre du jour et du lieu de la réunion est nécessaire au moins 2 jours avant leur tenue.

Des réunions institutionnelles ou imposées par des acteurs externes s'insèrent régulièrement dans les agendas. Afin d'éviter le cumul de réunions sur la période de quinze jours dans l'agenda du DSI et de son adjointe, une revue régulière est effectuée tous les deux à trois jours par les assistantes. Si des modifications sont apportées par des instances extérieures, le DSI envoie une communication sur le canal réservé aux assistantes pour une information appropriée.

## Télétravail

Le télétravail est défini comme la réalisation des activités professionnelles habituellement effectuées dans les locaux de l’entreprise, à partir d’un lieu autre que ces locaux.

Sous la validation du responsable de domaine, il est permis d'accorder un jour de télétravail par semaine au maximum. Cependant, dans des cas particuliers et après approbation spécifique, il peut être envisagé d'autoriser davantage de jours de télétravail. La demande pour des jours de télétravail supplémentaires doit être formulée de manière formelle et motivée, et elle sera examinée au cas par cas.

Conditions de Télétravail :

- Les employés doivent obtenir l'approbation de leur responsable sur shift au moins 3 jours avant de télétravailler.

- Un espace de travail sûr, ergonomique et approprié doit être mis en place à domicile.

- Les employés doivent respecter les horaires de travail convenus et être disponibles pendant les heures normales de bureau.

- La confidentialité des informations professionnelles doit être maintenue à tout moment.

- Il est important de ne pas consécutivement prendre des jours de congé et des jours en télétravail.

- Un minimum de trois jours de présence en entreprise est requis.

Plusieurs rappels importants concernant le télétravail :

- Le télétravail ne vise pas à résoudre des problèmes de garde d'enfants.

- Disponibilité à proximité de l'hôpital : Il est impératif de rester à proximité de l'hôpital, car il peut être nécessaire de vous demander de venir sur site à tout moment pour assurer la continuité du service public et la bonne prise en charge des patients par vos collègues soignants.

- Gestion des rendez-vous privés : Les rendez-vous privés ne peuvent être pris pendant les horaires de télétravail.

- Annulation des journées de télétravail : Les journées de télétravail peuvent être annulées par votre hiérarchie en cas de nécessité de présence sur site dans le cadre de projets en cours (réunions, visites, déplacements sur les sites, etc.). Vous serez informé au moins 1/2 journée ouvrée à l'avance.

- Respect des tâches assignées : Tout manquement dans l'accomplissement des tâches, telles que non-respect des procédures, absence de réponse aux demandes de renseignements, ou absence de réponse aux appels (via Teams), peut entraîner l'annulation des journées de télétravail.

- Courtoisie lors des visioconférences : si votre interlocuteur active sa vidéo lors des réunions virtuelles, vous êtes tenu de faire de même.

Il est crucial de déterminer clairement qui sera votre remplaçant(e) lorsque vous êtes en télétravail, notamment sur les sujets nécessitant une proximité physique. Cette démarche garantira la continuité des activités et maintiendra un niveau optimal de collaboration au sein de l'équipe.

## Astreintes

Les commentaires relatifs aux interventions durant les périodes d'astreintes doivent être consignés dans le tableau de suivi des astreintes

Cette pratique garantit une documentation centralisée et claire des actions entreprises, offrant une visibilité optimale sur les événements survenus pendant ces périodes critiques. Veillez à fournir des commentaires détaillés, incluant la nature de l'intervention, les actions entreprises, et tout autre élément pertinent. Cette démarche contribue à une gestion efficace des astreintes et facilite la communication au sein de l'équipe.

LK -> le déplacer dans une autre part

Horaires d’astreintes ?

# Réunions

## Suivi budgétaire

Tous les deux mois, un point sur la situation financière de chaque projet individuel doit être fait.

Au début de chaque année, une attention particulière doit être portée aux ajustements budgétaires réalisés au cours de l'année précédente. Ces ajustements, ou "reports", sont évalués à partir du 1er janvier de l'année en cours.

## Réunion DSIN

Trois à quatre fois par an, une réunion de service est organisée, invitant tous les membres de la DSIN à y participer. L'objectif principal de cette réunion est de diffuser des informations essentielles, de présenter les nouveaux projets, et d'échanger sur l'état d'avancement des projets en cours. Ces rencontres se déroulent en alternance sur les deux sites du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)

Chaque mois, une réunion de domaine est planifiée, à laquelle sont conviés tous les membres du domaine ainsi que, si nécessaire, les personnes de l'équipe Transversale. L'objectif de cette réunion est de faire le point sur les projets en cours, de suivre les actions entreprises, et d'échanger sur des sujets pertinents liés au domaine. Cela offre une occasion régulière de coordination, d'alignement et de collaboration au sein du domaine.

### Présentation des applications critiques

Dans le cadre de l’amélioration de l’information et de la formation sur les applications critique, d

eux fois par an, des réunions de deux heures sont organisées pour discuter des applications critiques de niveau 3 et 4 selon le référentiel. Les participants incontournables incluent le responsable du domaine concerné, le référent métier de l'application, le RSSI, le responsable bureautique, le référent admin système et le référent intégration. Les responsables de domaine ont la possibilité d'inviter d'autres personnes. Pour la seconde réunion, six mois plus tard, les référents utilisateurs seront également conviés.

Calendrier des réunions :

- La première réunion a lieu au cours des six premiers mois de l’année.

- La seconde réunion, organisée six mois plus tard, inclut également les référents utilisateurs.

Durée des réunions :

- Chaque réunion principale dure deux heures.

- Une réunion préparatoire d’une heure entre le responsable de domaine et le référent métier de l’application est systématiquement planifiée en amont.

Participants obligatoires :

- Responsable de domaine concerné.

- Référent métier de l’application.

- Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI).

- Responsable bureautique.

- Gestionnaire des risques.

Les responsables de domaine peuvent inviter d’autres personnes jugées pertinentes.

Ordre du jour des réunions

- Présentation des mises à jour :

Le référent métier et le responsable de domaine présentent les impacts des mises à jour effectuées sur l’année, notamment en termes d’organisation, de charge financière et humaine.

- Fonctionnalités et évolutions :

Présentation des principales fonctionnalités et des évolutions apportées aux applications critiques.

- Modalités d’accès :

Explication des procédures d’accès aux applications et des restrictions éventuelles.

- Procédures de sécurité :

Détails sur les procédures de sécurité, y compris l’astreinte, le Plan de Reprise d’Activité (PRA), le Plan de Continuité d’Activité (PCA), et les emplacements de stockage des données.

- Problèmes récurrents :

Le responsable bureautique présente les problèmes les plus fréquents sur l’application, basés sur les retours de la hotline.

- Discussions sur les évolutions :

Échanges libres sur les évolutions possibles (fonctionnelles, infrastructurelles, ou relatives à l’intégration).

Objectifs

Ces réunions permettent de :

Favoriser une vision commune des enjeux et évolutions des applications critiques.

Garantir la continuité et la sécurité des systèmes d’information.

Identifier et traiter les problèmes récurrents.

Encourager la collaboration entre les différents intervenants et utilisateurs.

## Les réunions de pôle

Les réunions de pôle sont organisées semestriellement pour les services médicaux et les Directions fonctionnelles. Les participants du côté de la DSIN comprennent le DSI, les responsables de domaine concernés, le RSSI et une assistante. Pour le pôle médico-technique, en plus des réunions du pôle, des réunions semestrielles par service sont également planifiées.

En préparation de ces réunions, une réunion préalable interne à la DSIN d'une durée minimale de 30 minutes doit être organisée pour discuter des sujets à aborder. Un tableau de suivi des réunions réalisées tout au long de l'année est disponible dans le canal Teams « PdFr DSI Interne ». Cela assure un suivi efficace et une coordination optimale au sein de la DSIN.

### COPIL

Concerne les projets supérieur à 50 K€

Le Comité de Pilotage, essentiel pour garantir le succès d'un projet, réunit le DSI, le responsable de domaine et le chef de projet. Au cours de ces réunions, plusieurs points cruciaux sont abordés afin d'assurer une gestion efficace du projet :

- Récapitulatif de la Fiche Projet : Revue des objectifs, des livrables et des grandes lignes du projet.

- Planning Prévisionnel : Examen du calendrier de réalisation pour s'assurer du respect des délais.

- Ressources Consommées : Évaluation des ressources financières et humaines utilisées, y compris les ressources internes et externes.

- Infrastructure Déployée : Présentation et vérification de l'infrastructure mise en place.

- Contrôle de la Bonne Saisie des Référentiels : Vérification de la qualité et de la précision des données saisies dans les référentiels.

- Présentation des Principaux Processus et Paramétrages : Examen des processus clés et des paramétrages importants pour le projet.

- Point Sécurité/gestion des risques : Évaluation des mesures en place et identification des éventuels ajustements nécessaires.

- Difficultés Recensées, Points Critiques, Chemin Critique et Prérequis Importants : Discussion sur les obstacles rencontrés, les points critiques à traiter, le chemin critique du projet, et les prérequis essentiels.

Ces réunions visent à maintenir une communication fluide et à résoudre rapidement les problèmes potentiels, assurant ainsi le bon déroulement du projet.

### Commission SI

Au moins 5 jours avec la commission, le DSI et les responsables de domaine doivent se réunir. Le DSI doit également se préparer en collaboration avec le président de la commission. Dans ces deux contextes spécifiques il est essentiel de procéder à plusieurs étapes préparatoires :

- Récapitulatif des Projets Lancés et des Demandes en Cours :

Compiler une synthèse des projets actuellement en cours et des demandes en attente pour assurer une vision complète des activités.

- Récapitulatif des Problématiques d'Exploitation Rencontrées sur la Dernière Période :

Présenter un résumé des problèmes opérationnels rencontrés au cours de la période précédente, mettant en lumière les défis rencontrés.

- État des Résolutions Vis-à-vis du CRR Précédent (Compte Rendu de Réunion) :

Fournir une mise à jour sur les résolutions prises lors du CRR précédent, indiquant les actions entreprises et les résultats obtenus.

Ces récapitulatifs fournissent une base solide pour les discussions lors de la commission, permettant une prise de décision éclairée et une résolution efficace des problématiques en cours. Cette approche proactive contribue à optimiser le processus décisionnel et à garantir le succès des initiatives en cours.

### Réunions institutionnelles

Deux jours avant toute instance, il est impératif d'organiser une réunion visant à faire le point sur la situation de l'objet de la présentation. Il est important de souligner que SEUL le DSI est habilité à échanger avec les référents des instances concernant la planification et le contenu des ordres du jour.

Concernant les réunions avec les fournisseurs, aucune invitation directe par ces derniers n'est autorisée. Nous devons conserver la maîtrise totale de nos réunions. L'ordre du jour ainsi que la partie des e-mails détaillant le contenu doivent être intégrés à l'objet de la réunion dans le descriptif correspondant.

# Processus projet

## Demande et Validation du projet

- Chaque nouveau projet dépassant les seuils de 10 jours-homme ou 10 000 euros doit être soumis à l'élaboration d'une fiche projet, servant d'étude préalable. Cette fiche doit suivre un processus de validation comprenant les étapes suivantes :

- La commission SI

- La présentation en COSTRAT pour arbitrage

En l'absence de ces intermédiaires, les projets doivent obligatoirement passer par le CODIR et obtenir la validation de la Direction Générale.

Il est crucial que lors de l'élaboration de cette fiche projet, les engagements de la Maîtrise d'Ouvrage (MOA) soient clairement définis, notamment :

- Les référents mis à disposition du projet (sous forme de fonctions, non de noms) avec un suivi ultérieur.

- La criticité de l'application, déterminant les ressources nécessaires tant en conception qu'en maintenance. Les niveaux de criticité sont classés de 1 à 4, avec des impacts variables sur le fonctionnement quotidien de l'hôpital.

Une fois la fiche projet signée, elle devient l'outil de suivi du projet à travers un planning type, adapté à chaque projet et déroulé dans des colonnes mensuelles.

Pour les projets dépassant les seuils de 50 jours-homme pour la DSI ou de 50 000 euros, un comité de pilotage (COPIL) est programmé tous les deux mois. Ce COPIL doit être précédé d'une réunion interne à la DSI, au moins trois jours avant, dirigée par le responsable de domaine concerné. Les participants incluent les responsables de domaine ou leurs représentants désignés, ainsi que le chef de projet. Cette réunion interne vise à préparer efficacement le COPIL en abordant les aspects planning, consommation des ressources et éventuels problèmes généraux.

Rappel des niveaux de criticité :

- Criticité 1 : Dysfonctionnement localisé sans impact majeur sur le quotidien de l'hôpital.

- Criticité 2 : Dysfonctionnement étendu sans impact majeur sur le quotidien de l'hôpital.

- Criticité 3 : Dysfonctionnement étendu avec un impact majeur sur le fonctionnement quotidien de l'hôpital.

- Criticité 4 : Dysfonctionnement étendu avec un impact critique sur le quotidien de l'hôpital et/ou mettant en danger la vie des patients.

## Expression des besoins

Une fois le projet validé, les projets dépassant les seuils de 50 jours-homme ou 50 000 euros doivent être assortis d'un cahier des charges détaillé, incluant un tableau Excel récapitulant les besoins ainsi que leur niveau de criticité. Ce cahier des charges servira de référence lors de la phase de recette.

Il est également essentiel de définir, sur la fiche projet, les modalités de stockage des différentes documentations, à savoir utilisateur, projet, contractuelle et technique. Ces informations préciseront où et comment ces documents seront conservés.

## Phase de recette

La phase de recette est composée de trois étapes distinctes :

- Recette unitaire des fonctionnalités par les référents métiers.

- Recette d'intégration en binôme entre métier et chef de projet DSI.

- Recette technique pour la vérification des installations, des flux, des sauvegardes et du PRA.

Ces trois phases de recette garantissent une évaluation exhaustive, couvrant les aspects fonctionnels, d'intégration, et techniques, afin de s'assurer de la qualité et de la conformité du projet avant sa mise en production.

# Sécurité, qualité, gestion des risques

## Sécurité, Gestion des risques

Toute étude ou modification relative à la sécurité doit préalablement être soumise à l'approbation du Directeur des Systèmes d'Information et du Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information. Il est impératif de souligner qu'aucune modification relative à la sécurité ne peut être effectuée sans l'obtention préalable d'une signature sur la fiche projet sécurité.

Périmètre :

La mise en place des mesures de sécurité doit suivre la structure hiérarchique de responsabilité et non l'inverse. Dans cette optique :

- Accès du Directeur Général

Le Directeur Général doit impérativement posséder des droits complets en lecture, écriture et administration sur l'ensemble des données du Système d'Information (SI) afin de pouvoir déléguer ces droits. Le compte correspondant doit être soigneusement conservé dans le coffre-fort de la direction.

- Délégation des droits sur le GHT

Dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), le Directeur a délégué ces droits au Directeur des Systèmes d'Information (DSIN).

- Rôle élargi du RSSI en période de déficit de personnel

Bien que, en théorie, le Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) ne doive pas avoir d'accès en écriture aux comptes applicatifs, la situation actuelle de déficit de personnel a conduit à une redistribution des tâches entre le RSSI, le Responsable Adjoint de l'Infrastructure et le DSIN. En conséquence, le RSSI a été délégué pour des fonctions allant au-delà de l'analyse de situation, incluant également des actions correctives.

- Comptes d’administrateur de serveur

Aucun compte d'administrateur de serveur ne doit être générique. Chaque compte est attribué spécifiquement et délégué dans le cadre de contrats de maintenance avec des fournisseurs.

- Modification des droits d’accès

Seuls le Directeur Général, le RSSI et le DSIN peuvent modifier les droits d'accès, sauf délégation exceptionnelle, également valable pour l'Active Directory (AD).

- Attribution de comptes administrateurs

Seules les personnes faisant partie de la Direction des Systèmes d'Information (DSI) peuvent se voir attribuer un compte administrateur. Toutefois, cette règle comporte une exception pour le Directeur Général, qui dispose d'un compte de secours conservé dans le coffre-fort.

### Accès aux locaux

L'accès au service est réglementé selon les principes suivants :

- Accès aux locaux de la DSI par badge :

Toute demande d'accès aux locaux de la Direction des Systèmes d'Information nécessite une validation du Directeur des Systèmes d'Information. En cas d'absence, cette validation peut être effectuée par le Directeur de site

- Accès aux salles serveurs :

Les accès aux salles serveurs sont strictement réservés aux administrateurs systèmes et réseau, aux responsables de domaine, et au DSI.

En cas de besoin d'accès en astreinte, les services de sécurité doivent être contactés. Toutes les demandes d'accès seront tracées par ces services pour des raisons de sécurité.

MFO==>question : Quid des intervenants de Vinci qui viennent changer les filtres, vérifier la climatisation régulièrement ? Comment cela est-il cadré ? ajouter cette notion en complément ? RLA ==> remarque : les services techniques disposent actuellement d'accès.

CSI==> Il faudrait faire un audit des cartes du CHSD qui à ce jour ont un accès sur la DSI car surement plusieurs cartes à supprimer.

## Gestion des incidents

Les procédures d'alerte et de communication en cas d'incident sont définies comme suit :

- Alerte immédiate :

En cas d'incident, une alerte immédiate doit être donnée par téléphone au Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) et au responsable de domaine concerné, ou au référent applicatif en cas d'absence du premier.

- Notification au DSI :

Le Directeur des Systèmes d'Information (DSI) doit être systématiquement alerté en cas de panne touchant plusieurs services, un service critique, ou une direction.

- Communication régulière aux services impactés :

Le responsable de domaine ou le référent applicatif envoie une communication aux services impactés toutes les heures pour expliquer la situation.

- Informations techniques aux RSSI et DSI :

Des informations techniques doivent également être transmises toutes les heures au RSSI et au DSI par le référent exploitation qui a pris en charge l'incident.

- Suivi régulier de l'avancée du traitement de la panne :

La personne en charge de la résolution de la panne doit fournir une information régulière sur l'avancée du traitement.

- Déclaration des incidents critiques ou des fuites de données :

Les incidents affectant les applications critiques (niveau 3/4) ou impliquant une fuite de données sont déclarés sans délai auprès de l’Agence du Numérique en Santé (ANS) par le RSSI.

Les

- Retour d'expérience sur les incidents majeurs :

Un retour d'expérience doit être planifié pour les incidents majeurs qui ont entraîné une immobilisation de plus de 3 heures pour un nombre important d'utilisateurs, ou à la demande d'un membre de la Direction des Systèmes d'Information.

La procédure d'alerte peut être mise en œuvre via le canal Teams dédié aux "incidents exploitations". Le message doit inclure les numéros de ticket ISILOG, la date, l'heure de début de l’incident, et offrir une traçabilité en temps réel des actions réalisées.

Une fois l'incident résolu, toutes les actions entreprises doivent être consignées en détail sur le ticket ISILOG. Ce processus est suivi de la clôture du ticket, assurant ainsi une documentation exhaustive et une gestion transparente des incidents

Archivage

Tous les RETEX et signalements doivent être archivés dans le canal Général de l’équipe Teams, dans le dossier Référentiel, sous-répertoire SQGDR.

### Cartographie des risques

Afin de garantir une évaluation régulière et proactive des risques liés aux systèmes d’information, une analyse des risques informatiques est effectuée une fois par an minimum.

Objectifs de l’analyse des risques :

- Etat d’avancement du plan de traitement

- Réévaluer les vulnérabilités n-1 et Identifier les émergentes

- Évaluer les impacts potentiels sur les activités critiques en cas d’incident.

- Prioriser les actions nécessaires pour renforcer la sécurité.

État des lieux de l’analyse de l’année précédente :

- Une synthèse de l’analyse réalisée l’année précédente est présentée en début d’année pour évaluer les actions entreprises et les risques toujours présents.

- Le rapport d’analyse précédent doit inclure :

  - Les risques identifiés et leur niveau de criticité.

  - Les mesures correctives mises en œuvre et leur efficacité.

  - Les points restant à traiter ou nécessitant un suivi renforcé.

Méthodologie :

- Les analyses sont basées sur une grille d’évaluation des risques

- La participation des responsables de domaine et si nécessaire des référents applicatifs

L’analyse des risques est archivée dans le canal Général, dossier Référentiel, sous-dossier SQGDR.

- Un suivi des actions est assuré par le RSSI/QGDR en collaboration avec les responsables concernés.

## Gestion documentaire interne

Les documents nécessaires à tous les agents de la DSIN (technique, bureautique, fonctionnelle) seront stockés dans un dossier unique et organisés par domaine dans le canal Général\SIH_Referentiel puis SIHR_Procédure. Le découpage des dossiers suivra les noms de domaine suivants :

- DPI : Dossier patient informatisé

- ITEROP : Interface/interopérabilité

- MTECH : Médico-technique

- ADMIN : Administratif

- PTI : Poste de travail informatique

- INFRA : Infrastructure

- SQGDR : Sécurité/qualité gestion des risques

- GENERALE : Pour les documents touchant toute la DSIN

Chaque dossier regroupera l'ensemble de la documentation technique et fonctionnelle, des procédures d'installation, d'exploitation, des modes opératoires, de la documentation utilisateur, etc. Chaque dossier contiendra également un dossier d'archives dans lequel seront stockés les anciens documents sans aucun classement. L'idée est de faciliter un archivage rapide afin de n'avoir dans le répertoire que les documents opérationnels. L'essentiel est de bien appliquer la nomenclature des documents.

En fin de projet, la documentation utile pour le MCO doit être transférée dans le dossier de l'application dans le répertoire SIHR_Procedures.

Le référencement des documents doit respecter les règles suivantes : ETS_Domaine_Application_Version-Libellé explicite du document. Où ETS représente le site/établissement :

- PDF : GHT Plaine De France

- SD : Saint-Denis

- GO : Gonesse

Les domaines sont :

- DPI : Dossier patient informatisé

- ITF : Interface

- PTI : Poste de travail informatique

- MTECH : Médico-technique

- SEC : Sécurité

- INFRA : Infrastructure

- DSIN : Direction des systèmes d’information et du numérique

ADMIN : Administratif

Le code DSIN est utilisé pour les documents couvrant tous les domaines. Tous les documents ne sont pas nécessairement liés à une application, mais elle doit figurer dans la référence du document, le cas échéant. Exemple :

- GO_DPI_HM_V1.3 – Procédure de gestion des comptes utilisateurs

- PDF_DSIN_V1.0 – Procédure de gestion documentaire

Les documents doivent avoir le même format. Une trame est disponible dans le dossier « SIHR_modeles »

Cf Procédure "PDF_DSIN_V1.0-Procédure gestion documentaire" pour plus d’informations.

### Sensibilisation des utilisateurs aux risques cyber

- Envoi de sensibilisations mensuelles :

  - Chaque mois, un email est envoyé aux utilisateurs pour les sensibiliser à un sujet précis lié à la cybersécurité (exemple : gestion des mots de passe, détection des emails frauduleux, sécurisation des appareils).

- Tests de phishing semestriels :

  - Tous les six mois, un test de phishing est organisé pour évaluer la vigilance des utilisateurs et identifier les besoins supplémentaires en formation.

  - Les résultats de ces tests sont analysés et partagés de manière globale pour renforcer les bonnes pratiques.

- Formation des nouveaux arrivants :

  - Lors de leur intégration, les nouveaux collaborateurs peuvent participer a une formation incluant :

    - Le code de bonne conduite à l’usage des outils informatiques.

    - Les principes d’identification des emails frauduleux.

    - Les bonnes pratiques pour la création et la gestion des mots de passe.

- Objectifs :

  - Améliorer la connaissance des risques cyber au sein de l’organisation.

  - Réduire les erreurs humaines pouvant mener à des failles de sécurité.

  - Développer une culture de cybersécurité proactive et engagée.

# Ressources

## Ressources humaines

Les processus de recrutement sont définis comme suit :

- Ratification par le DSI :

Tous les recrutements, qu'il s'agisse de CDI, CDD, stages, etc., doivent être approuver par le Directeur des Systèmes d'Information (DSI). Les nouveaux arrivants ne peuvent obtenir un badge d'accès sans contrat.

- Rédaction des fiches de poste :

Les fiches de poste sont rédigées par le responsable de domaine, puis validées par la DSI et la Direction des Ressources Humaines (DRH).

- Demandes de publication des offres :

Les demandes de publication des offres sont effectuées par la DSI via MsStaff. Le suivi des retours d'offres est assuré par les assistantes de direction. Une pochette est préparée avec les nouvelles offres pour le responsable de domaine et le DSI.

- Communication aux candidats non retenus :

À l'issue des sélections et des entretiens, en cas de non-sélection d'un candidat, un courrier est rédigé et envoyé pour lui faire part de notre décision de ne pas retenir sa candidature.

Ces étapes assurent un processus de recrutement bien défini, avec une implication directe du DSI et une communication transparente envers les candidats.

MFO==> A ajouter peut-être dans quel délai (dans les 15 jours suivants l'entretien ?) SBA : qui envoie ce courrier : RH ou DSI

## Ressources informatiques

### Office 365

La gestion des messageries et des équipes Teams est établie comme suit :

- Messagerie VIP :

Les VIP, incluant les cadres supérieurs, les chefs de pôle, les membres du Directoire et les Directeurs Adjoints, bénéficient d'une messagerie avec 10 Go de stockage. L'application Outlook est installée en lourd sur leur poste, et en cas de besoin de sauvegarde au-delà, ils sont informés par e-mail (Copie DSI / RSSI) que la sauvegarde des fichiers d'archive ainsi générés n'est pas garantie.

- Équipes Teams officielles :

La DSIN est responsable de la création des équipes Teams officielles pour chaque service, avec un stockage de 50 Go. Le nom de l'équipe doit respecter la nomenclature suivante : Ets-Pole_Service.

- Équipes Teams non officielles :

Les équipes Teams non officielles créées par les utilisateurs disposent d'un stockage de 5 Go. La DSI recommande aux services de créer une nouvelle équipe chaque année en reprenant l'équipe de l'année précédente au moment de la création.

### Système

Toute demande de ressources liée au système doit être soumise à une validation du DSI via une demande comprenant les éléments suivants :

- Le serveur concerné

- Les ressources totales disponibles sur ce serveur : RAM, puissance, espace disque utilisable et configuration RAID

- Les applications et environnements déjà présents

- Les ressources demandées pour quelles applications

- Les délais souhaités de mise en œuvre

LK -> Demande de changement ?

## Demande de nouveaux moyens

Il est essentiel de noter que les ressources telles que les serveurs virtuels ou l'espace disque ne peuvent être allouées sans validation, car elles peuvent être nécessaires pour d'autres projets. Toute demande d'augmentation des ressources doit être approuvée par le DSI.

Il est également important de rappeler que l'achat d'un PC coûte environ 450 €, auxquels s'ajoutent environ 400 € de licences diverses et 150 € de coûts de gestion et d'installation, soit environ 1000 € au total. Le coût annuel d'exploitation d'un PC est estimé entre 600 et 800 €, comprenant la consommation électrique, les pièces de rechange, les réparations, les coûts de maintenance interne et les coûts de maintenance payée aux fournisseurs. Pour un serveur, qu'il soit physique ou virtuel, les coûts sont d'environ 3500 € d'investissement et 3100 € d'exploitation.

Les demandes de remplacement d'équipement bureautique ou de consommables doivent être validées par le responsable bureautique ou son adjoint et inscrites dans la demande de nouveaux moyens.

La messagerie et OneDrive ne sont pas des outils d'archivage, mais de communication. Les capacités de stockage doivent être respectées et toute augmentation de la taille des boîtes mail doit être validée par une demande de nouveaux moyens.

Toute demande de projet doit être initialisée par une fiche projet, qui sera le fil conducteur du projet. Si la demande est jugée recevable, le projet sera étudié en détail, avec une réunion de validation de l'étude préalable avec le DSI, le responsable du domaine et le chef de projet pressenti.

Il est également important de noter que l'intégration de nouveaux postes dans le SI doit être validée dans le tableau des nouveaux moyens. Aucun poste ne doit être intégré sans validation expresse du DSI et de RSSI sur la partie sécurité. La remontée d'informations doit privilégier l'intégration de flux de données, sans nécessiter l'intégration de postes sur lesquels se trouvent des applications non maîtrisées.

## Suivi des affectations d’équipement

Le processus d'affectation des équipements informatiques est défini comme suit :

- Déclenchement des Affectations :

Les affectations d'équipements commencent par une action de remplacement ou une demande de nouveaux moyens sur ISILOG.

- Enregistrement dans le Référentiel d'Inventaire :

Toutes les affectations doivent être recensées dans le référentiel d'inventaire du parc informatique, où le suivi des équipements est assuré. Cela garantit une gestion transparente et précise de l'inventaire.

- Traçabilité des Commandes :

Chaque commande effectuée doit retracer les affectations de postes effectuées lors de la commande précédente lors de sa validation. Cette traçabilité permet de suivre l'historique des équipements commandés et de comprendre les changements intervenus au fil du temps.

- Publipostage pour Notification :

Un publipostage est réalisé tous les 10 équipements vers le chef de service ou le cadre bénéficiaire concerné. Ce document fait état du remplacement ou du nouvel équipement, assurant ainsi une communication efficace sur les changements intervenus dans le parc informatique.

## Casse et vol de matériel :

Le processus de gestion des incidents liés à la casse ou au vol de matériel informatique est détaillé comme suit :

- Déclaration aux Services de Sécurité :

En cas de casse, le service où l'incident s'est produit doit déclarer l'incident aux services de sécurité. Cette déclaration doit être transmise à la DSI pour initier le processus de remplacement du matériel.

- Intégration de la Déclaration :

La déclaration de la casse ou du vol de matériel est scannée et intégrée à la fiche du produit endommagé. Elle est également associée à la fiche du produit utilisé pour le remplacement. Cette intégration garantit une documentation complète de l'incident.

- Fiche Événement Indésirable

La DSIN rédige une fiche événement indésirable sur IntraQual, cette fiche est destinée au service concerné et vise à fournir des informations détaillées sur l'incident.

Ce processus assure une gestion transparente et documentée, offrant une traçabilité complète et simplifiant les démarches pour le remplacement du matériel informatique endommagé.

# Procédures d’exploitation

A ajouter